PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Lăng Hồng Phúc | Mã sinh viên | B25DTCN199 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNTT3 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De06.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nông trại | Quản lý công nhân và khu vườn | US-01 | Là quản lý, tôi muốn nắm giữ được danh sách công nhân và các khu vườn để tiện theo dõi công nhân và công việc của họ. |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và phân công phiếu công việc. | US-02 | Là quản lý, tôi muốn tạo và phân công công việc cho công nhân để họ có thể theo dõi công việc của mình và chủ động làm việc. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Independent | Phân công phiếu việc, theo dõi độ ẩm qua cảm biến và tự động chấm điểm đánh giá đều có thể phát triển và làm việc theo tiến độ riêng. |
| Small | Quá nhiều công việc, không thể gộp và hoàn thành trong 1 Story Point. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn hệ thống phân công phiếu công việc cho tôi, để tôi có thể dễ dàng theo dõi lịch làm việc của mình và chủ động làm việc. |
| US-X2 | Là công nhân, tôi muốn theo dõi độ ẩm đất qua cảm biến, để nắm bắt được tình hình của đất. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Quản lý cần nắm giữ được toàn bộ công nhân và khu vườn để có thể phân việc dễ dàng. |
| US-02 | Must Have | Quản lý cần phân công công việc cho các công nhân để họ có thể theo dõi được ca làm việc của mình. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân đăng nhập vào app làm việc của mình theo lịch làm việc. | Công nhân bấm vào mục xem chi tiết phiếu công việc. | Phiếu công việc hiển thị chi tiết công việc, thông tin chăm sóc và công nhân cần thực hiện. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống thông báo lỗi cho công nhân: “Bạn không được quyền xem công việc của công nhân B”. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC: Mô tả điều kiện cụ thể để một User Story đáp ứng nhu cầu và được chấp nhận. Thường riêng cho từng User Story hoặc chức năng. DoD: Xác định tiêu chuẩn chất lượng chung để Increment được xem là hoàn thành. Áp dụng nhất quán cho các hạng mục trong Increment của Scrum Team.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Chức năng cần hiển thị danh sách công nhân và khu vườn hiện có, không có logic phức tạp, nghiệp vụ đơn giản, dễ dàng thực hiện. |
| US-02 | 5 | Chức năng cần điền vài thông tiên về công nhân và cụ thể công việc, mức độ quy mô nhỏ, dễ dàng thao tác và thực hiện. |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Yêu cầu thành viên lật được thẻ 1, 8 giải thích về sự lựa chọn của mình. Sau đó họp và thống nhất lại các vấn đề hiện đang có và giải quyết công việc với nhau.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26 + 24 + 25) / 3 = 25 SP. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 4 Developers có 10 ngày làm việc: 4 x 10 = 40 người-ngày. 1 Developer nghỉ phép 8 ngày: 3 x 10 + 1 x 2 = 32 người-ngày. Theo tính toán: 32/40 = 80% 25 SP x 80% = 20 SP. Đội nên cam kết 20 SP. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Các story chọn: B1, B2, B3, B5 Tổng: 21 SP. |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành các chức năng đăng nhập, nhận thông báo phân công lịch trình của công nhân, xem chi phiếu công việc của mình và xác nhận hoàn thành bằng cách chụp ảnh. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết lập giao diện và các chức năng xem chi tiết phiếu công việc | UI/UX | 5 giờ |
| Xây dựng API / giao diện kết quả, xác minh người dùng | Development | 8 giờ |
| Kiểm thử kết quả sau khi thiết lập, xây dựng thành công | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 17 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4, SP lý tưởng 14,4 nhưng SP thực tế thì 21. Độ chênh lệch: 21 – 14.4 = 6,6 SP. Kết luận: Đội đang Behind Schedule. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Trong 2 ngày đầu, SP không có gì biến đổi chứng tỏ team trong 2 ngày này chưa thực hiện được SP nào, điều này tạo áp lực công việc lên các ngày làm việc sau đó khiến team có thể cảm thấy choáng ngợp với công việc. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Product Owner | Scrum Master | Developers |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?